ДОГОВОР № ____

на выполнение работ по разработке сайта, административной панели, личного кабинета и backend-части

| г. ____________________ | «___» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |

______________________________________________, ОГРН ____________________, ИНН ____________________, КПП ____________________, адрес: ______________________________________________, в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин РФ ______________________________________________, ИНН ____________________, зарегистрированный в качестве плательщика налога на профессиональный доход («самозанятый»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы и оказать сопутствующие услуги по проектированию, разработке и подготовке к запуску сайта, административной панели, личного кабинета, базы данных и backend-части проекта, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его в порядке, установленном договором.

1.2. Конкретный объём работ, выбранные этапы, стоимость и режим заказа определяются в Приложении №1 «Лист выбора объёма работ и стоимости», являющемся неотъемлемой частью договора.

1.3. Исполнитель не обязан выполнять работы, которые не отмечены Сторонами в Приложении №1, не включены в согласованное техническое задание или прямо не указаны в настоящем договоре.

1.4. Результатом работ являются исходные файлы, макеты, HTML/CSS/JS/React-код, backend-код, структура базы данных, настроенные формы, страницы и иные материалы, прямо предусмотренные выбранным объёмом работ.

2. Этапы работ и сроки

2.1. Работы могут выполняться по следующим этапам:

| Этап | Содержание | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лэндинг на React | 1-3 недели с даты предоплаты и получения материалов | Публичный сайт, формы, адаптив, базовое юридическое оформление |
| 2 | Административная панель + личный кабинет | 3-5 недель | Интерфейсы управления, разделы ЛК, сценарии работы с объектами и заявками |
| 3 | PostgreSQL + backend на Go | 4-8 недель | База данных, API, авторизация, роли, подключение реальных данных |

2.2. Срок выполнения каждого этапа начинает течь с даты поступления предоплаты за соответствующий этап и получения от Заказчика всех необходимых материалов, доступов, текстов, реквизитов, комментариев и согласований. Срок выполнения Этапа 1 (лендинг) составляет 1-3 недели и напрямую зависит от своевременного предоставления материалов и внесения предоплаты Заказчиком.

2.3. Задержка предоставления материалов, согласований, доступов, ответов на вопросы Исполнителя, а также изменение задания Заказчиком продлевают сроки выполнения работ на соответствующий период задержки и/или на срок, необходимый для внесения изменений.

2.4. Сроки, указанные в п. 2.1 настоящего договора и Приложении №1, являются обязательными для Сторон и исчисляются с даты получения Исполнителем предоплаты за соответствующий этап и всех необходимых материалов, текстов, реквизитов, доступов и согласований от Заказчика. При задержке предоставления материалов, доступов или согласований Заказчиком более чем на 20 (двадцать) рабочих дней с даты письменного запроса Исполнителя по согласованным каналам связи Исполнитель вправе перенести сроки соразмерно задержке либо в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора, направив Заказчику уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней. При таком отказе полученная Исполнителем предоплата зачитывается в счёт оплаты фактически выполненных работ и возмещения понесённых расходов. Дополнительные работы, изменения структуры, новые функции, новые разделы, интеграции и переработка утверждённых решений оформляются отдельным соглашением или заявкой.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Стоимость договора определяется выбранными позициями в Приложении №1. Итоговая сумма вписывается Сторонами в Приложении №1 цифрами и прописью.

3.2. Если Стороны выбирают полный базовый проект, стоимость составляет 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей. Если дополнительно выбран расширенный backend в составе полного проекта, итоговая стоимость составляет 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

3.3. Если работы выбираются по отдельности, применяется отдельная стоимость соответствующих этапов согласно Приложению №1. В этом случае Заказчик может выбрать только Этап 1, Этапы 1+2 либо любой иной объём, технически согласованный Сторонами.

3.4. Оплата каждого выбранного этапа производится по схеме 50/50: 50% стоимости этапа — предоплата до начала этапа; 50% стоимости этапа — после передачи результата этапа и до передачи итоговых исходных материалов/публикации результата в production-среде, если иное не согласовано письменно.

3.5. Оплата производится безналичным переводом на реквизиты Исполнителя. Исполнитель формирует и передаёт Заказчику чек в приложении или веб-кабинете «Мой налог» на сумму полученного платежа.

3.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на счёт/карту Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приёмки

4.1. По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику результат работ, ссылку на тестовую/рабочую версию либо иное подтверждение готовности этапа. Моментом передачи результата этапа считается дата направления Исполнителем Заказчику соответствующего уведомления (ссылки, файла либо сообщения о готовности этапа) по согласованным каналам связи. С указанной даты начинает течь срок приёмки, установленный п. 4.2 настоящего договора, и срок оплаты оставшихся 50% стоимости этапа в порядке, установленном п. 3.4.

4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней принять результат либо направить мотивированный письменный перечень недостатков, относящихся именно к согласованному объёму работ.

4.3. Если в указанный срок Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ с перечнем конкретных недостатков, результат соответствующего этапа считается принятым без замечаний, а этап подлежит оплате в полном объёме.

4.4. Замечания, связанные с изменением вкусовых предпочтений, новым видением дизайна, добавлением функциональности, изменением структуры, новыми разделами или переработкой утверждённых решений, не являются недостатками и оформляются как дополнительные работы.

4.5. Стороны могут подписывать акт сдачи-приёмки на бумаге, обмениваться скан-копиями, подписывать документы электронной подписью либо подтверждать приёмку по электронной почте/мессенджеру, если такие каналы использовались в ходе проекта.

5. Обязанности Заказчика

• предоставлять материалы, тексты, изображения, реквизиты, юридическую информацию, доступы к домену, хостингу, почте, сервисам аналитики и иным необходимым системам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного запроса Исполнителя по согласованным каналам связи;

• проверять и согласовывать промежуточные результаты в разумные сроки;

• назначить ответственное лицо для коммуникации с Исполнителем;

• не требовать выполнения работ, не входящих в выбранный объём и не оплаченных по договору;

• самостоятельно обеспечивать достоверность переданных текстов, изображений, товарных знаков, реквизитов, юридических формулировок и иной информации.

6. Обязанности Исполнителя

• выполнить выбранные работы добросовестно и в соответствии с согласованным объёмом;

• информировать Заказчика о существенных вопросах, влияющих на сроки и результат;

• не передавать третьим лицам конфиденциальные данные Заказчика, полученные в ходе выполнения договора, за исключением случаев, необходимых для исполнения договора или предусмотренных законом;

• передать результат работ после оплаты соответствующего этапа в объёме, предусмотренном договором.

7. Изменения, дополнительные работы и защита объёма

7.1. В стоимость договора включены только работы, прямо предусмотренные выбранными позициями Приложения №1 и согласованным техническим заданием.

7.2. Дополнительными работами считаются, в частности: новые страницы и разделы, новые роли пользователей, новые интеграции, сложная отчётность, переработка утверждённого дизайна, перенос на иной стек, подключение сторонних сервисов, изменения логики после согласования, подготовка новых текстов и материалов сверх согласованного объёма.

7.3. Дополнительные работы выполняются только после согласования стоимости и сроков. При отсутствии такого согласования Исполнитель вправе не приступать к дополнительным работам.

7.4. Расширенный backend при выборе в составе полного проекта стоит 40 000 (сорок тысяч) рублей. При отдельном заказе после подписания договора либо после сдачи базового backend стоимость расширенного backend составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, если Стороны письменно не согласовали иное.

8. Гарантия

8.1. Исполнитель предоставляет гарантию 3 (три) месяца на результат каждого оплаченного и принятого этапа.

8.2. В гарантию входят исправление ошибок, багов, некорректной работы реализованных форм, проблем с отображением реализованных блоков, ошибок авторизации и доступа, а также проблем с серверной настройкой, если они возникли по вине Исполнителя в рамках выполненных работ.

8.3. В гарантию не входят: новые функции, дополнительные разделы, изменение дизайна после утверждения, изменение структуры, наполнение новым контентом, ошибки, вызванные действиями Заказчика или третьих лиц, изменением тарифов/правил сторонних сервисов, сбоями провайдеров, хостинга, домена, почтовых сервисов, API и иных внешних систем.

8.4. Гарантийные работы выполняются в разумный срок с учётом характера ошибки и доступности необходимых доступов.

8.5. Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком только в пределах установленного п. 8.1 гарантийного срока (3 месяца). По истечении гарантийного срока требования по недостаткам не принимаются. Стороны согласовали указанный срок в порядке п. 1 ст. 722 и п. 5 ст. 724 ГК РФ.

9. Права на результат и исходные материалы

9.1. Исключительные права на результат работ, созданный Исполнителем специально для Заказчика в рамках договора, переходят к Заказчику после полной оплаты соответствующего результата.

9.2. До полной оплаты результата Исполнитель вправе удерживать исходные файлы, доступы, публикацию в production-среде и/или передачу исключительных прав.

9.3. Исполнитель сохраняет право использовать общие наработки, шаблоны, технические решения, подходы, компоненты, библиотеки, идеи и опыт, не содержащие конфиденциальную информацию Заказчика.

9.4. Заказчик гарантирует наличие прав на материалы, передаваемые Исполнителю, включая тексты, фотографии, логотипы, товарные знаки, документы, данные объектов, юридические формулировки и иные материалы.

10. Безопасность, юридическое оформление и ограничения ответственности

10.1. Исполнитель предусматривает базовые технические меры безопасности в рамках выбранного объёма: защиту административных разделов, авторизацию, роли доступа, валидацию форм, подготовку к резервному копированию и разделение публичной части сайта и backend-части, если это предусмотрено выбранной архитектурой.

10.2. В публичной части сайта предусматриваются элементы юридически грамотного оформления: юридический футер, политика конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных, чекбоксы согласия в формах и ссылки на правовые документы, если соответствующие тексты и реквизиты предоставлены Заказчиком.

10.3. Исполнитель не является юридическим консультантом Заказчика. Финальная юридическая экспертиза текстов политики, согласий, оферт, пользовательских соглашений и иных правовых документов осуществляется Заказчиком самостоятельно или с привлечением юриста.

10.4. Исполнитель не несёт ответственности за последствия использования Заказчиком недостоверных данных, незаконных материалов, чужих изображений, некорректных правовых текстов, а также за решения государственных органов, банков, провайдеров, регистраторов доменов и владельцев сторонних сервисов.

10.5. Заказчик является оператором персональных данных пользователей сайта и платформы в смысле Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». На этапе разработки Исполнитель не имеет доступа к реальным персональным данным пользователей; для целей тестирования используются обезличенные или тестовые данные. Исполнитель обязуется не сохранять, не передавать третьим лицам и удалять любые персональные данные, случайно ставшие ему известными в ходе разработки, в разумный срок после завершения соответствующих работ.

10.6. В случае оказания Исполнителем услуг по сопровождению (раздел 13), предполагающих фактическую обработку персональных данных по поручению Заказчика, Стороны заключают отдельное соглашение о поручении на обработку персональных данных в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ с указанием перечня действий, целей, объёма обрабатываемых данных, требований к защите и обязанностей по конфиденциальности.

11. Статус самозанятого и отсутствие трудовых отношений

11.1. Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и самостоятельно несёт обязанности по уплате налогов и формированию чеков в рамках применимого законодательства.

11.2. Настоящий договор не является трудовым договором, не устанавливает режим рабочего времени, подчинённость правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика, обязанность Исполнителя находиться на рабочем месте Заказчика или выполнять функции штатного работника.

11.3. Заказчик вправе проверить статус Исполнителя как плательщика НПД на дату заключения договора и даты выплат.

11.4. Если применение НПД к отношениям Сторон окажется невозможным по причинам, связанным с предоставленной Заказчиком информацией, характером фактических отношений или требованиями закона, Стороны обязуются урегулировать налоговые последствия отдельно, а Исполнитель вправе приостановить работы до согласования нового порядка оплаты.

11.5. Исполнитель заверяет и гарантирует, что: (а) он не состоял с Заказчиком в трудовых отношениях в течение последних 2 (двух) лет, предшествующих заключению настоящего договора (п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ); (б) самостоятельно определяет режим, место и способ выполнения работ; (в) не подчиняется внутреннему трудовому распорядку Заказчика; (г) вправе одновременно выполнять работы для иных заказчиков и не оказывает услуги исключительно Заказчику. Заверение об обстоятельствах даётся в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ.

11.6. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об утрате статуса плательщика НПД (в том числе при превышении лимита дохода 2,4 млн рублей в календарном году) в течение 3 (трёх) рабочих дней. Чек в приложении/веб-кабинете «Мой налог» формируется Исполнителем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления платежа. Стоимость работ по настоящему договору не облагается НДС в связи с применением Исполнителем специального налогового режима НПД (ч. 9 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ).

12. Ответственность сторон

12.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости соответствующего этапа.

12.2. Исполнитель отвечает только за прямой документально подтверждённый ущерб в пределах стоимости оплаченного этапа, в рамках которого возникла ответственность. Упущенная выгода, косвенные убытки, потери от простоя бизнеса, потери заявок и иные непрямые убытки не возмещаются.

12.3. Исполнитель вправе приостановить работы при просрочке оплаты, непредоставлении материалов, доступов или согласований Заказчиком более чем на 5 рабочих дней.

12.4. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также сбоев сторонних сервисов, хостинга, доменов, сетей связи и иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон.

12.5. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случае: (а) просрочки оплаты Заказчиком более чем на 30 (тридцать) календарных дней; либо (б) непредоставления Заказчиком материалов, доступов или согласований более чем на 20 (двадцать) рабочих дней с даты письменного запроса Исполнителя. Об отказе Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней. При таком отказе полученная Исполнителем предоплата возврату не подлежит и засчитывается в счёт оплаты фактически выполненных работ и понесённых расходов; исключительные права на незавершённый результат к Заказчику не переходят.

12.6. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от исполнения договора в порядке ст. 717 ГК РФ, направив Исполнителю письменное уведомление не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней. При таком отказе Заказчик оплачивает Исполнителю: (а) стоимость всех закрытых (принятых) этапов в полном объёме; (б) полученная предоплата за текущий незавершённый этап остаётся у Исполнителя в качестве компенсации фактически выполненных работ и понесённых расходов; (в) возмещение прямых документально подтверждённых убытков Исполнителя, причинённых прекращением договора, в пределах разницы между полной ценой договора и фактически выплаченной частью.

13. Сопровождение после запуска

13.1. Сопровождение после завершения работ не входит в стоимость разработки, если отдельно не отмечено в Приложении №1 или не согласовано Сторонами дополнительно.

13.2. Возможные тарифы сопровождения: 10 000 рублей в месяц — до 6 часов работ; 25 000 рублей в месяц — до 12 часов работ. Неиспользованные часы не переносятся на следующий месяц, если Стороны письменно не согласовали иное.

13.3. Сопровождение может включать мелкие правки, контроль работоспособности, консультации, обновление контента, проверку форм и базовую техническую поддержку. Новые модули, крупные доработки, интеграции и переработка архитектуры оцениваются отдельно.

14. Заключительные положения

14.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

14.2. Все приложения, акты, дополнительные соглашения, переписка по согласованным каналам связи и согласованные технические задания являются частью договорных отношений Сторон.

14.3. Все споры Стороны стремятся урегулировать путём переговоров. При недостижении соглашения спор передаётся на рассмотрение в районный суд общей юрисдикции по месту жительства Исполнителя, если иная подсудность не будет согласована Сторонами письменно и не противоречит закону.

14.4. Во всём, что не урегулировано договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.5. Согласованными каналами связи Стороны признают электронную почту и/или мессенджеры по адресам и аккаунтам, указанным в разделе 15 настоящего договора. Сообщения, направленные с указанных адресов/аккаунтов, признаются Сторонами надлежащим уведомлением и имеют доказательственное значение в спорах. Изменение реквизитов канала связи возможно только при письменном уведомлении другой Стороны.

14.6. Техническое задание и его изменения оформляются в письменном виде либо в переписке по согласованным каналам связи. Техническое задание считается утверждённым с момента письменного согласования Заказчиком либо при отсутствии мотивированных возражений Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты направления Исполнителем. Утверждённое техническое задание фиксирует согласованный объём работ; последующие изменения оформляются в порядке раздела 7 настоящего договора.

14.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность ставшей известной в ходе исполнения договора информации (включая техническую, коммерческую, организационную, финансовую информацию, исходные коды, реквизиты доступов, персональные данные). Обязательство по конфиденциальности действует в течение срока действия договора и 3 (трёх) лет после его прекращения. За нарушение обязательства по конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне причинённые прямые убытки в порядке, установленном законодательством РФ.

15. Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК Наименование: ______________________________ ОГРН: ____________________ ИНН/КПП: ____________________ Адрес: ______________________________________ Банк: _______________________________________ Р/с: ________________________________________ К/с: ________________________________________ БИК: ________________________________________ E-mail: _____________________________________ Тел.: _______________________________________ Подпись: _______________/________________/ М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ Ф.И.О.: _____________________________________ ИНН: ________________________________________ Паспорт: ____________________________________ Адрес: ______________________________________ Тел.: _______________________________________ E-mail: _____________________________________ Банк/карта: _________________________________ Реквизиты для оплаты: ________________________ Статус НПД: самозанятый Подпись: _______________/________________/ М.П. не используется |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № ____ от «___» ____________ 20___ г.

ЛИСТ ВЫБОРА ОБЪЁМА РАБОТ И СТОИМОСТИ

Стороны отмечают выбранный вариант знаком «✓» или иным однозначным способом. Если отмечены отдельные этапы, итоговая сумма рассчитывается как сумма выбранных позиций. Если выбран полный пакет, применяются пакетные цены.

1. Вариант заказа

| Отметка | Вариант | Состав | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Отдельные этапы | Заказчик выбирает один или несколько этапов в таблице 2 настоящего приложения | Сумма выбранных позиций |
| □ | Полный базовый проект | Этап 1 + Этап 2 + Этап 3 | 380 000 ₽ |
| □ | Полный проект с расширенным backend | Этап 1 + Этап 2 + Этап 3 + расширенный backend | 420 000 ₽ |

2. Выбор отдельных этапов

Заполняется, если выбран вариант «Отдельные этапы». Заказчик может выбрать, например, только лэндинг либо лэндинг + админку/ЛК.

| Отметка | Позиция | Содержание | Срок | Стоимость при отдельном заказе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Этап 1. Лэндинг на React | Публичный сайт, формы, адаптив, базовое юридическое оформление | 1-3 недели с даты предоплаты и получения материалов | 100 000 ₽ |
| □ | Этап 2. Админка + ЛК | Административная панель, личный кабинет, интерфейсы управления объектами и заявками | 3-5 недель | 160 000 ₽ |
| □ | Этап 3. PostgreSQL + backend на Go | База данных, backend API, авторизация, роли, подключение данных | 4-8 недель | 300 000 ₽ |
| □ | Расширенный backend отдельно | Сложные роли, расширенные сценарии ЛК, журнал действий, усиленная API-логика | по согласованию | 50 000 ₽ |

3. Пакетная детализация полного проекта

| Этап | Содержание | Стоимость в полном пакете | Оплата 50/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Лэндинг на React | 80 000 ₽ | 40 000 ₽ / 40 000 ₽ |
| Этап 2 | Админка + ЛК | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ / 60 000 ₽ |
| Этап 3 | PostgreSQL + backend на Go | 180 000 ₽ | 90 000 ₽ / 90 000 ₽ |
| Опция | Расширенный backend в составе полного проекта | +40 000 ₽ | 20 000 ₽ / 20 000 ₽ либо по согласованию |

4. Итоговая стоимость выбранного объёма

Итоговая стоимость выбранного объёма работ составляет:

__________________________ (______________________________________________) рублей.

Выбранная стоимость оплачивается по каждому выбранному этапу по схеме 50/50, если Стороны письменно не согласовали иной порядок.

5. Подписи сторон к Приложению №1

| ЗАКАЗЧИК Подпись: _______________/________________/ М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ Подпись: _______________/________________/ М.П. не используется |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору № ____ от «___» ____________ 20___ г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

г. ____________________                                           «___» ____________ 20___ г.

Заказчик ______________________________________________ и Исполнитель ______________________________________________ составили настоящий акт о том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял результат работ по следующему этапу:

| Этап / позиция | ____________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Ссылка / способ передачи результата | ____________________________________________________________ |
| Стоимость этапа | __________________________ рублей |
| Замечания | □ отсутствуют □ указаны в приложении к акту |

Стороны подтверждают, что при отсутствии письменных замечаний в порядке и сроки, установленные договором, результат считается принятым без замечаний.

| ЗАКАЗЧИК Подпись: _______________/________________/ М.П. (при наличии) | ИСПОЛНИТЕЛЬ Подпись: _______________/________________/ М.П. не используется |
| --- | --- |