КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка лендинга, админ-панели, личного кабинета, PostgreSQL и backend на Go

| Кому | УК «Фидента» |
| --- | --- |
| От кого | [Ваше имя / ИП / студия] |
| Дата | [указать дату] |
| Срок действия предложения | 14 календарных дней |

# 1. Суть проекта

Предлагается не разовая разработка лендинга, а поэтапное создание цифровой платформы УК «Фидента». Сначала запускается публичный сайт для доверия и заявок, затем собираются интерфейсы административной панели и личного кабинета, после чего подключаются база данных, backend, авторизация, роли и работа с реальными данными.

Ключевое предложение Полный цикл разработки в 3 этапа: лэндинг на React, административная панель с личным кабинетом, затем PostgreSQL + backend на Go. Базовая пакетная стоимость проекта: 380 000 ₽. Опция расширенного backend: +40 000 ₽. Итог с опцией: 420 000 ₽.

# 2. Стоимость: отдельно и в пакете

| Этап | Отдельно | В пакете | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лэндинг на React | 100 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | Прозрачно: 100 тыс. ₽ отдельно / 80 тыс. ₽ в полном проекте. Формы, адаптив, юридический футер, согласия. |
| 2. Админка + ЛК | 150-180 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | Интерфейсы админки и ЛК: объекты, заявки, контент, защищённые рабочие зоны. |
| 3. PostgreSQL + backend на Go | 260-320 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | База 60 тыс. ₽ + backend 120 тыс. ₽: API, авторизация, роли, реальные данные. |
| Опция: расширенный backend | +60-80 тыс. ₽ | +40 тыс. ₽ | Гибкие роли, расширенные статусы, журнал действий, доп. сценарии ЛК, усиленная структура API. |
| Итого | от 510 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ / 420 тыс. ₽ с опцией | Базовая стоимость — 380 тыс. ₽. С расширенным backend — 420 тыс. ₽. |

# 3. Пакетная цена и опция расширенного backend

Базовая пакетная стоимость проекта — 380 000 ₽. В неё входит лэндинг за 80 000 ₽, админка с личным кабинетом за 120 000 ₽ и PostgreSQL + backend на Go за 180 000 ₽. При отдельном заказе лэндинг оценивается прозрачно: 100 000 ₽ без пакета и 80 000 ₽ в составе полного проекта.

Верхняя сумма — 420 000 ₽ — появляется не из-за “плавающего” лендинга, а за счёт опции расширенного backend: +40 000 ₽ к полной стоимости проекта.

Расширенный backend — это усиление технической логики после базового ядра: более гибкие роли, расширенные статусы объектов и заявок, журнал действий, дополнительные сценарии личного кабинета, усиленная структура API и подготовка к будущим модулям отчётности, документов и уведомлений.

Интеграции с CRM, 1С, банками, внешними сервисами, сложная финансовая аналитика и полноценный инвесторский кабинет остаются отдельными модулями и оцениваются после согласования функциональности.

# 4. Этапы работ

## Этап 1. Лэндинг на React — 80 000 ₽ в пакете / 100 000 ₽ отдельно

современный адаптивный сайт для презентации УК «Фидента»;

главная страница, инвестиционное направление и презентация личного кабинета;

формы заявок и базовые сценарии обращения;

юридический футер, политика конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных и чекбоксы согласия в формах;

подготовка структуры к дальнейшему подключению админки, ЛК и backend.

## Этап 2. Админка + личный кабинет — 120 000 ₽

На втором этапе разрабатывается интерфейсная часть административной панели и личного кабинета: экраны, сценарии работы, логика отображения данных и адаптивность. Полноценная работа с реальными пользователями, базой и сохранением данных подключается на третьем этапе.

административная панель для управления контентом, объектами и заявками;

интерфейсы добавления и редактирования объектов недвижимости;

структура личного кабинета собственника;

экраны объектов, основных показателей, заявок и обращений;

закрытые рабочие зоны админки и ЛК, подготовленные под авторизацию, роли и контроль доступа;

адаптация интерфейсов под мобильные устройства;

подготовка к подключению API, ролей и базы данных.

## Этап 3. PostgreSQL + backend на Go — 180 000 ₽

проектирование базы данных PostgreSQL — 60 000 ₽;

разработка backend на Go — 120 000 ₽;

авторизация пользователей и базовая ролевая модель;

API для административной панели и личного кабинета;

сохранение и получение данных из PostgreSQL;

контроль доступа к данным, валидация форм и безопасная обработка заявок;

подключение форм, заявок, объектов и пользовательских сценариев;

техническая основа для будущего мобильного приложения.

Опция расширенного backend — +40 000 ₽ к полной стоимости проекта. Она добавляет усиленную backend-логику: более гибкую ролевую модель, расширенные статусы объектов и заявок, журнал действий, дополнительные сценарии личного кабинета, усиленную структуру API и подготовку к будущим модулям отчётности, документов и уведомлений.

# 5. Почему выбрана такая архитектура

React подходит для быстрого и качественного интерфейса, а также создаёт базу для будущего мобильного приложения через близкую экосистему React Native.

PostgreSQL подходит для структурированных данных: объекты недвижимости, пользователи, заявки, статусы, документы, показатели и связи между сущностями.

Go подходит для backend-части, API, авторизации, личного кабинета, контроля доступа и дальнейшего масштабирования проекта.

VPS после запуска backend даст контроль над сервером, базой данных, безопасностью и производительностью.

# 6. Безопасность и юридически грамотное оформление

Безопасность и юридическое оформление учитываются с первого этапа: формы заявок, согласия на обработку персональных данных, политика конфиденциальности, защищённая админка, роли пользователей и контролируемый доступ к данным закладываются в архитектуру проекта заранее.

## Что входит в рамках разработки

юридический футер сайта;

страницы политики конфиденциальности и обработки персональных данных;

чекбоксы согласия в формах и ссылки на правовые документы;

корректная структура форм заявок и пользовательских сценариев;

защита административной панели от публичного доступа;

авторизация пользователей и базовая ролевая модель;

контроль доступа к данным через backend;

валидация данных в формах и API;

подготовка к резервному копированию на этапе backend.

Проект не строится на случайных плагинах и шаблонных решениях, что снижает технические риски, упрощает сопровождение и делает систему более предсказуемой в развитии.

Финальные юридические формулировки могут быть дополнительно согласованы с юристом заказчика. Исполнитель обеспечивает технически и структурно грамотное оформление юридических блоков, форм, согласий и пользовательских сценариев.

# 7. Почему не WordPress и не шаблонная CMS

WordPress хорошо подходит для простых сайтов и блогов, но для проекта УК «Фидента» нужен не только публичный сайт, а дальнейшая система: административная панель, личный кабинет, объекты, заявки, роли пользователей, документы, отчётность и возможные интеграции.

В WordPress подобная логика обычно собирается через набор плагинов. Это увеличивает риски безопасности, усложняет поддержку и делает развитие менее предсказуемым. Кастомная архитектура позволяет сразу строить проект как управляемую цифровую платформу, а не как сайт с набором временных доработок.

Nuxt/Vue также являются рабочими технологиями, но для данного проекта React выбран как более практичный путь к будущему приложению и более широкому рынку поддержки.

# 8. Оплата

Каждый из трёх этапов оплачивается по схеме 50/50: 50% перед началом этапа и 50% после сдачи этапа.

| Этап | Стоимость | Оплата 50/50 |
| --- | --- | --- |
| Лэндинг | 80 000 ₽ в пакете / 100 000 ₽ отдельно | 40 000 ₽ / 40 000 ₽ в пакете |
| Админка + ЛК | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ / 60 000 ₽ |
| PostgreSQL + backend | 180 000 ₽ | 90 000 ₽ / 90 000 ₽ |
| Опция: расширенный backend | +40 000 ₽ | 20 000 ₽ / 20 000 ₽ в рамках 3-го этапа |
| Итого | 380 000 ₽ / 420 000 ₽ с опцией | поэтапно |

# 9. Размещение и ежемесячные расходы

пока работает только статический лэндинг: ориентировочно до 500 ₽ в месяц;

после подключения backend, базы данных и личного кабинета: VPS ориентировочно 2 000-3 000 ₽ в месяц;

расходы на хостинг и сервер оплачиваются отдельно от разработки и сопровождения.

# 10. Гарантия

Гарантийный срок — 3 месяца после сдачи соответствующего этапа. Гарантия не включает дополнительные правки, новые разделы и новый функционал, но включает исправление технических проблем в рамках согласованного объёма работ.

В гарантию входят: исправление багов и ошибок, проблемы с формами, блоками, отображением и работой сайта, технические проблемы с сервером в рамках выполненных настроек, а также ошибки в реализованном функционале админки, ЛК, backend, базы данных, доступа, авторизации и обработки заявок.

# 11. Сопровождение после запуска

| Период | Стоимость | Что входит | Сверх тарифа |
| --- | --- | --- | --- |
| После запуска лендинга | 10 000 ₽/мес | до 6 ч/мес: сайт, тексты, фото, блоки, формы, консультации | 2 500 ₽/час |
| После запуска CMS + ЛК + backend | 25 000 ₽/мес | до 12 ч/мес: сайт, админка, ЛК, backend, VPS, база, копии, заявки, консультации | 2 500 ₽/час |

# 12. Что оценивается отдельно

новые разделы сайта сверх согласованной структуры;

инвесторский кабинет как отдельный модуль;

детальная финансовая отчётность, сложная аналитика и графики;

загрузка и хранение большого объёма документов;

интеграции с 1С, CRM, банками, внешними сервисами и уведомлениями;

дизайн мобильного приложения и разработка приложения как отдельного продукта;

юридическая экспертиза текстов со стороны профильного юриста, если она потребуется заказчику.

# 13. Итоговое предложение

Итого к запуску За 380 000 ₽ клиент получает полный базовый продукт: лэндинг, интерфейсы административной панели и личного кабинета, PostgreSQL, backend на Go, подключение системы к реальным данным, базовую безопасность пользовательских сценариев и юридически грамотную структуру форм/согласий. Стоимость 420 000 ₽ применяется при подключении опции расширенного backend +40 000 ₽.

| Исполнитель | ________________________ |
| --- | --- |
| Заказчик | ________________________ |